|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. La fase de inicio y los Sprints 1 a 4 se ejecutaron en las fechas definidas en el roadmap, el módulo administrativo quedó completo y desplegado en ambiente de desarrollo y producción. También se cumplieron los hitos comprometidos. El plan de pruebas de caja se ejecutó en el Sprint 5 según lo previsto y adelantamos pruebas de seguridad y de rendimiento. La documentación avanzó más lento en algunas ocasiones que el desarrollo y la consolidamos finalmente en octubre. EL desarrollo bajo la metodología Scrum, el entorno de Docker, las reglas críticas del negocio en la base de datos y la CI/CD nos facilitó las tareas desde el inicio. Aunque no todo fue sencillo, se nos dificultó la configuración, puesta en marcha el despliegue en algunos puntos, de hecho cometimos errores que nos forzó a iniciar el flujo de despliegue casi desde cero corrigiendo problemas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Con cada dificultad se tomaron acciones concretas, se pudieron ir viendo en el día a día y también fueron tratadas en las retrospectivas. Se trabajó con la unificación del código mediante el uso de Docker y Git, la convivencia de una versión local y otra en la nube se resolvió de esta manera. El trabajo pesado en un comienzo se concentró al final del sprint y para no producir sobrecarga y poner en riesgo los plazos, se abordó con avances pequeños y frecuentes. Gracias a las pruebas continuas y buen plan de pruebas se pudieron detectar y corregir defectos reales que afectaban al proyecto ya funcionando. Se plantea completar los respaldos periódicos de producción, activar el presupuesto con alerta en OCI (capa gratuita) y actualizar el sistema operativo de las VM.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como bueno y consistente con lo planificado. Destacamos un módulo administrativo completo desplegado con HTTPS y a costo cero. También destacamos la calidad respaldada con evidencia. Además, una CI que valida y despliega en menos de 3 minutos, el cumplimiento de la Ley 20.956 (redondeo del efectivo) desde el diseño y la documentación completa del proyecto. Podemos mejorar en atender las observaciones menores de seguridad que se han evidenciado y probar la tienda en línea con el mismo rigor que el módulo administrativo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Primero, cómo equilibrar el tiempo restante para finalizar el proyecto a tiempo. La integración con Webpay Plus, que en el Documento de Inicio identificamos como riesgo de impacto alto y cuánto de la tienda en línea se espera dentro del alcance, frente a lo que declaramos como mejoras futuras (facturación electrónica, control sanitario de recetas y precios dinámicos). Preguntarle al docente ¿la tienda en línea se evaluará con el mismo nivel de evidencia que el módulo administrativo? ¿Qué se espera como demostración del pago con Webpay Plus?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, conviene ajustar. Actualmente la carga de calidad y pruebas está concentrada en Robert y la plataforma y la operación en mí, que además soy Product Owner. Proponemos que Víctor, que ejecutó pruebas funcionales del módulo administrativo, apoye a Robert con las pruebas de la tienda, que Robert y Víctor compartan el manual de usuario y que Víctor aprenda el despliegue y los respaldos para que haya un segundo responsable de la operación. Como nuevas actividades, asignaremos a un responsable rotativo para actualizar la documentación al cierre de cada sprint.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos la aplicación de la metodología Scrum con acciones de mejora que se cumplieron lo que permitió una verdadera agilidad en el desarrollo y capacidades complementarias entre nosotros en infraestructura y despliegue, facilitación y pruebas funcionales, y calidad y pruebas técnicas. Como aspectos a mejorar, las propias retrospectivas nos mostraron algunos. Al inicio nos costó acotar el alcance, porque mezclábamos ideas de la tienda con el módulo administrativo lo cual resolvimos construyendo primero el administrativo. En el Sprint 3 el trabajo fuerte se concentró al final del sprint desde el Sprint 4 integramos en cambios pequeños y frecuentes. En el Sprint 4 los despliegues simultáneos y la conexión a Supabase nos hicieron perder tiempo. Lo resolvimos con ajustes en la CI y un kit de diagnóstico. Para la tienda en línea queremos mantener esa forma de trabajo, aprender en cada retrospectiva y convertirlo en una acción concreta.