Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión Integral FarmaClick |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software / Arquitectura de Software. |
| Competencias | Análisis y planificación de requerimientos informáticos; Diseño y generación de soluciones de software; Programación de software (desarrollar una solución de software); Construir modelos de datos; Gestionar proyectos informáticos; Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema: MediFarm es una farmacia independiente con una sola sucursal física en la comuna de San Bernardo que gestionaba de forma 100% manual sus ventas, sus compras a proveedores y su inventario. Esto la exponía a errores humanos en las ventas y en las transacciones telefónicas, a mermas por medicamentos vencidos, a un control deficiente de la rotación de productos y a diferencias de caja difíciles de explicar. Además, su alcance comercial quedaba limitado a su comuna. Relevancia para la profesión: la digitalización de procesos de negocio en pymes es un campo de acción central de la ingeniería informática. El rubro farmacéutico agrega exigencias propias, como el control de lotes y vencimientos, la trazabilidad del stock y la normativa de pagos (Ley 20.956 de redondeo del efectivo), lo que obliga a aplicar análisis de requerimientos, modelamiento de datos, desarrollo, pruebas y gestión de proyectos en un caso real. A quiénes afecta: a los trabajadores de la farmacia (vendedores, cajeros, jefe de local y administración), que operaban sin herramientas que previnieran errores, y a sus clientes y pacientes, que necesitan disponibilidad de medicamentos y una atención confiable. Aporte de valor: FarmaClick entrega a MediFarm un sistema web que reemplaza el trabajo manual. Controla el ciclo de vida del producto desde la orden de compra al proveedor hasta la venta, con lotes, vencimientos y kardex. Automatiza la venta en la caja con cuadratura y Cierre Z, gestiona las devoluciones y entrega reportes de gestión exportables. Con el módulo e-commerce, la farmacia puede vender en línea con el mismo inventario y dar el salto hacia una distribución a nivel regional. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar e implementar la plataforma tecnológica integral FarmaClick, compuesta por un sistema web administrativo y un módulo e-commerce, para automatizar la gestión operativa, logística y comercial de la farmacia MediFarm. Objetivos específicos: – 1. Levantar y documentar los procesos manuales actuales de venta y abastecimiento para poblar el Product Backlog. – 2. Diseñar la arquitectura técnica del sistema y configurar el entorno de despliegue en la nube, con la base de datos PostgreSQL en Supabase y la aplicación (backend y frontend) en Oracle Cloud Infrastructure. – 3. Desarrollar el módulo administrativo interno con React.js y Node.js para el control del ciclo de vida de los productos, la venta presencial con cuadratura de caja, las devoluciones y los reportes de gestión. – 4. Programar e integrar el módulo de e-commerce orientado a la venta online, con pago mediante Webpay. – 5. Validar la funcionalidad del sistema mediante pruebas automatizadas, pruebas funcionales cruzadas y revisiones de sprint. |
| 3. Metodología | Se utilizó el marco de trabajo Agile Scrum, iterativo e incremental, con tres roles: Alejandro Fuentes como Product Owner y desarrollador, Víctor Rubilar como Scrum Master y desarrollador, y Robert González como desarrollador. Fases del proyecto (roadmap de 18 semanas): - Fase 1, Descubrimiento y cimientos (semanas 1-5): Product Discovery con MediFarm y construcción del Backlog; Sprint 0 de configuración (tablero, Definition of Done, repositorio); Sprint 1 de arquitectura, modelo de datos y entorno cloud. - Fase 2, Desarrollo iterativo (semanas 6-15): Sprints 2 y 3 del módulo administrativo, un sprint de ajustes, y Sprints 4 y 5 del módulo e-commerce. - Fase 3, Transición y cierre (semanas 16-18): sprint de estabilización con pruebas cruzadas, puesta en producción, capacitación y retrospectiva final. Procedimientos: cada sprint comenzó con un Sprint Planning, mantuvo Daily Scrums breves y cerró con una Sprint Review con el cliente y una Retrospective interna. Cada módulo se desarrolló en su propia rama de Git, con su migración de base de datos, sus pruebas y su documentación, y se integró a la rama principal mediante Pull Request revisado por el equipo. Pertinencia: Scrum fue adecuado porque los requerimientos de MediFarm se fueron precisando a medida que el cliente veía el sistema (por ejemplo, el redondeo del efectivo, las devoluciones y el rol de jefe de local). Las entregas cortas permitieron validar con un cliente de poca disponibilidad, reducir riesgos desde el inicio y llegar a cada revisión con software funcionando. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades: – Levantamiento (semanas 1-3): reuniones con MediFarm para entender los procesos de venta y abastecimiento; construcción y priorización del Product Backlog. – Sprint 0 (semanas 2-3): tablero ágil, Definition of Done, repositorio en GitHub y acuerdos de trabajo. – Sprint 1, arquitectura (semanas 4-5): arquitectura cliente-servidor (React + Vite, API Node.js + Express, PostgreSQL); modelo lógico en Oracle Data Modeler y modelo físico con 32 tablas, 31 funciones, 11 triggers, 2 vistas y seguridad por filas (RLS); despliegue en Supabase (base de datos y autenticación) y Oracle Cloud Infrastructure (backend y frontend). – Sprints 2 y 3, módulo administrativo (semanas 6-11): 11 módulos: acceso y permisos por rol, usuarios, proveedores, productos y categorías, órdenes de compra, inventario, pedidos, caja y venta presencial, devoluciones, cuadratura de caja y dashboard de reportes. – Sprint de ajustes (semanas 10-11): exportación a Excel, envío de comprobantes por correo, rediseño visual, redondeo del efectivo (Ley 20.956), rol Jefe de local, baja lógica de proveedores y categorías, y uso en teléfonos y tablets. – Sprints 4 y 5, módulo e-commerce (semanas 12-15): Pendiente, según la planificación. En estos sprints se desarrollará la tienda en línea de MediFarm: catálogo web con búsqueda de productos, carrito de compras, pago con Webpay Plus (Transbank) y elección entre retiro en farmacia o despacho. – Estabilización y cierre (semanas 16-18): Pendiente, según la planificación. Esta etapa considera pruebas funcionales cruzadas del sistema completo (módulo administrativo y e-commerce), la corrección de errores y la optimización del rendimiento. También incluye la capacitación al personal de MediFarm, la entrega de la documentación técnica y de usuario, y la retrospectiva final del equipo. Como el sistema ya está desplegado en Supabase y Oracle Cloud Infrastructure, esta etapa se centrará en dejar una versión estable y validada por el cliente. Facilitadores: una arquitectura modular que permitió entregar cada parte por separado; las reglas de negocio resueltas en la base de datos (precios, totales, reserva de stock FEFO, kardex), que evitaron errores y se reutilizan en el e-commerce; los planes gratuitos de Supabase y OCI; y herramientas de asistencia con IA en el editor, siempre con revisión del equipo. Dificultades: la poca disponibilidad del cliente; la complejidad del dominio farmacéutico (lotes, vencimientos, cuadratura de caja, normativa del efectivo); el cambio de la plataforma cloud prevista; problemas de entorno en Windows; y la integración con la pasarela de pago. Ajustes realizados: el despliegue pasó de Google Cloud Platform a Oracle Cloud Infrastructure y Supabase; se amplió el alcance del módulo administrativo (caja, devoluciones, cuadratura y dashboard) para cumplir con la cuadratura financiera comprometida; se agregó un sprint de ajustes para incorporar las observaciones del profesor; se sumaron pruebas automatizadas al QA; y las validaciones con el cliente se hicieron breves y enfocadas en las Sprint Reviews, complementadas con consultas por mensaje. |
| 5. Evidencias | Se adjuntan las siguientes evidencias, que muestran las etapas del proyecto y el resultado final: – Levantamiento: minutas de las reuniones con MediFarm y Product Backlog priorizado. – Gestión del proyecto: tablero ágil, roadmap de 18 semanas y planificación de sprints. – Diseño: diagrama de arquitectura, diagrama de despliegue (Supabase + OCI) y modelo de datos en Oracle Data Modeler. – Sistema administrativo: capturas de cada módulo en el entorno desplegado (login, productos, órdenes de compra, inventario y kardex, caja, devoluciones, cuadratura, dashboard) y ejemplos de documentos generados (PDF de orden de compra, comprobante de venta, Cierre Z, reporte en Excel). – Calidad: resultado de las pruebas automatizadas, casos de prueba funcionales y repositorio de GitHub con una rama y un Pull Request por módulo. Estas evidencias y pruebas se encuentran en la carpeta “Documentos Scrum” en el repositorio de GitHub. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte a los intereses profesionales: el proyecto confirmó nuestro interés en el desarrollo web Full-Stack. Construir el sistema completo, desde el modelo de datos hasta la interfaz, nos mostró la importancia de diseñar bien la base de datos y de resolver en ella las reglas críticas del negocio. El despliegue en Supabase y Oracle Cloud Infrastructure nos dio experiencia práctica en la nube, aunque en una plataforma distinta a la planificada, lo que reforzó la idea de que una arquitectura bien diseñada no depende de un proveedor específico. Trabajar con Scrum frente a un cliente real fortaleció la comunicación, la priorización y la gestión de cambios. ¿Se mantienen los intereses? Sí. Los intereses planteados al inicio (desarrollo Full-Stack, arquitecturas escalables en la nube y metodologías ágiles) se mantienen y se ampliaron hacia la calidad de software (pruebas automatizadas) y la integración con servicios externos como pasarelas de pago. Proyecciones laborales: nos proyectamos como desarrolladores Full-Stack en equipos que trabajen con metodologías ágiles, con interés en profundizar en arquitectura de software, servicios en la nube y aseguramiento de calidad. |